坪坝营森林小镇一期造价咨询全过程跟踪服务

项目编号：XFLCZY-2019-003

竞

争

性

磋

商

文

件

招标人：咸丰龙创置业有限公司

2019年8月

第一章  坪坝营森林小镇一期造价咨询全过程跟踪服务竞争性磋商公告

坪坝营森林小镇一期造价咨询全过程跟踪服务已具备招标条件，现咸丰龙创置业有限公司对本项目采取竞争性磋商方式选取服务单位，欢迎符合条件的服务单位参与投标。

一、项目概况与招标范围

1.项目名称：坪坝营森林小镇一期造价咨询全过程跟踪服务。

2.项目编号：XFLCZY-2019-003。

3.项目地址：咸丰县坪坝营。

4.项目概况：坪坝营森林小镇一期项目总建筑面积为72949㎡，其中合院11105㎡、洋房9375㎡、高层50329㎡、商业1570㎡、开闭所配电房570㎡；建安成本（土建安装、精装修、景观、弱电、配电、天燃气、自来水、场地平整、围墙、售楼部等及其他附属项目）约2.24亿元。

5.本次招标采购范围：此次招标内容为坪坝营森林小镇一期工程及其附属工程在设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结算阶段造价咨询全过程跟踪服务工作，目标计划安排：根据招标人的投资概算协助设计院优化设计方案降低造价，根据施工图纸、设计资料、合同等相关文件编制工程量清单、招标控制价及清标；造价指标分析；协助招标人签订合同，施工跟踪咨询（签证、工程付款、工程变更及其他工作）；结算审核及项目后评价等其他方面等。

6.项目造价咨询服务预算：约98.2万元。

7.服务周期：从设计阶段到结算审核完成。

8.服务质量要求：满足国家相关规范标准及甲方要求。

9.建设单位：咸丰龙创置业有限公司。

二、投标人资格要求

1.本次询比价要求投标人应具备建设行政主管部门颁发的工程造价咨询甲级及以上资质且在有效期内。

2.投标人具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，投标人不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效。

3.项目负责人应为在投标人单位注册的土木建筑专业的一级造价工程师或造价师注册证书同时具有土木建筑专业造价师职业资格证书，和中级（含）以上职称，且具有五年以上造价工作经验，并能控制和协调项目的工程师。

4.驻场工程师必须具有较强的业务水平、沟通能力，乙方应具有五年以上造价工作经验。

5.投标人近三年（投标截止日前推36个月）至少具有一项单项工程造价金额达到2亿元以上全过程造价咨询跟踪服务类似工程业绩（以合同签订日期为准）。

6.投标人必须提供无不良行为查询记录截图：未被列入“信用中国”黑名单(网站www.creditchina.gov.cn) 、未被列为严重违法失信企业名单（网站www.gsxt.gov.cn查询）严重违法失信行为记录名单、未被列入全国建筑市场监管公共服务平台黑名单（网站http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index查询），由投标人对自己的信用信息进行查询（查询时间以发布招标公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖单位公章）。

7.投标人及其法定代表人、项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函（提供承诺函盖公章）。

8.根据《关于落实 <恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法 >相关规定的意见》（恩施州人社发 [2016]23号）文的规定，投标人自投标文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形。（投标人自投标文件递交截止时，投标人应作出承诺，否则投标人的投标将被拒绝）

9.本次招标不接受联合体投标申请。

三、资格审查方式

本项目采用资格后审。

四、现场踏勘

投标人自行前往踏勘。

五、投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 竞争性磋商文件的获取

凡有意参加投标者，请于2019年8月13日至2019年8月19日，登录恩施旅游集团官网：http://www.1ztour.com/index.html或龙凤生态城官网：http://www.eltlfstc.com/下载《投标报名登记表》登记报名并下载磋商文件，报名截止后招标人向报名成功的投标人统一发送本项目招标文件。

- 投标报名要求

- 凡有意参与本项目的投标人可于2019年8月13日至2019年8月19日每日上午9时至中午12时，下午14:30时至17：30时止(法定节假日除外)持企业法人授权委托书（原件）、被委托人身份证、营业执照副本、企业资质证书副本、项目负责人造价工程师证及职称证、类似业绩证明资料、无犯罪记录承诺函、无不良行为查询记录截图、投标报名登记表（附件见本网页下方）等相关证件的复印件一套并加盖公司公章，到恩施市金桂大道金子路龙凤生态城咸丰龙创置业有限公司合约预算部报名。

- 未报名及超出报名期限的投标无效。

八、投标文件递交截止时间：2019年8月22日下午16时00分。地点：恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室，咸丰龙创置业有限公司。

九、评标办法：招标人自行组织评标，确定中标人。

十、发布公告的媒介

恩施旅游集团有限公司网站：http://www.1ztour.com/index.html

龙凤生态城官网：http://www.eltlfstc.com/

十一、招标人联系方式：

联 系 人：胡女士

联系电话：0718-8026038

电子邮箱:529415560@qq.com

地 址：恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室

邮政编码:445000

咸丰龙创置业有限公司

2019年8月13日

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 坪坝营森林小镇一期造价咨询全过程跟踪服务 |
| 2 | 项目地点 | 咸丰县坪坝营。 |
| 3 | 项目概况 | 坪坝营森林小镇一期项目总建筑面积为72949㎡，其中合院11105㎡、洋房9375㎡、高层50329㎡、商业1570㎡、开闭所配电房570㎡；建安成本（土建安装、精装修、景观、弱电、配电、天燃气、自来水、场地平整、围墙、售楼部等及其他附属项目）约2.24亿元 |
| 4 | 承包方式 | 单价合同承包 |
| 5 | 招标范围 | 此次招标内容为坪坝营森林小镇一期工程及其附属工程在设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结算阶段造价咨询全过程跟踪服务工作，目标计划安排：根据招标人的投资概算协助设计院优化设计方案降低造价，根据施工图纸、设计资料、合同等相关文件编制工程量清单、招标控制价及清标；造价指标分析；协助招标人签订合同，施工跟踪咨询（签证、工程付款、工程变更及其他工作）；结算审核及项目后评价等其他方面等。 |
| 6 | 服务周期 | 从设计阶段到结算审核完成。 |
| 7 | 工程质量 | 满足国家相关规范标准及甲方要求。 |
| 8 | 投标人资质要求 | 详见公告投标人资格要求 |
| 9 | 投标有效期 | 投标截止日后60日内有效 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 响应文件份数 | 响应文件：正本壹份，副本肆份，胶装。另附电子响应文件优盘一份 |
| 12 | 竞争性磋商文件的获取 | 凡有意参加投标者，请于2019年8月13日至2019年8月19日17:30前向咸丰龙创置业有限公司合约预算部报名并领取竞争性磋商文件。 |
| 13 | 现场踏勘 | 招标人不集中组织现场踏勘，投标人自行踏勘现场。 |
| 14 | 响应文件提交地点及截止时间 | 递交至：恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室 投标截止时间：2019年8月22日下午16时00分前 |
| 15 | 开 标 | 时间: 2019年8月22日下午16时00分 地点: 恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室 |
| 16 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后 30天内，应与招标人签订合同，否则做自动放弃中标处理。 |
| 17 | 招标控制价 | 控制价:人民币玖拾捌万壹仟捌佰叁拾肆元整（￥981834.00元）。（根据预估金额按鄂旅投资产【2016】109号文7折计取）； 注：投标报价总价均在控制价及控制价的折扣率范围之内，超过控制价作废标处理。 |
| 18 | 其他要求 | 咨询人选派的驻场造价工程师必须具有较强的业务水平、沟通能力。乙方应保证支付给选派的驻场造价工程师薪酬达到税后12万元/年，且必须为选派的工程师缴纳国家规定的社保。若乙方选派的以上驻场造价工程师业务水平等达不到甲方要求，乙方需及时更换各专业工程师。 |
| 19 | 投标人应随响应文件同时提交的原件 | 投标人在递交响应文件时应同时提交下列证件原件供评标委员会审查： 企业营业执照副本（或三证合一副本） 资质证书副本 类似工程业绩证明资料 项目负责人应为在投标人单位注册的土木建筑专业的一级造价工程师或造价师注册证书同时具有土木建筑专业造价师职业资格证书。 法定代表人授权委托书（法定代表人授权他人参加开标会的情形须提供）、法定代表人或其委托代理人的身份证件，均为原件 递交响应文件截止时间前六个月至今，未因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚或人民法院判决的承诺书原件。 业绩证明资料为中标通知书、合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）三个中的任意一个即可，没有证明资料的业绩在资格审查中不予考虑。 上述原件统一装入资料袋中，并在资料袋上写明申请人名称及原件清单。 以下情形下在开标现场提供下列证明文件将被视为与提供原件相同的效力： （1）公证机关的公证书原件（应当提供证件的主要信息）； （2）证件原件办理年审、换证、遗失或其他客观情形不能携带至现场的，提供发证机关的证明材料原件，证明材料中应当注明证件的主要信息。 |
| 20 | 付款方式 | 项目清单及控制价编制审核完成并出具报告后30日内，支付至该阶段咨询费用的90%； 施工阶段咨询费按季度支付，自开工之日起每季度末向乙方支付2万元，至施工阶段咨询总费用的70%停止支付； 项目结算通过甲方最终审计后30天内，支付至该项目咨询总费用的100%。 |
| 21 | 税票要求 | 每次付款前，乙方需向甲方提供等额的符合要求正规增值税专用发票。 |
| 22 | 其他 | 合同列明条款为竞争性磋商文件组成部分。 |
| 23 | 废标条件 | 投标人有以下情况作废标处理： 投标人投标报价总价超过控制价； 投标人未提交企业资质证书副本（原件）； 投标人未提交企业营业执照副本（原件）； 投标人未提交造价工程师证及职称证（原件）； 投标人未提交项目业绩（原件）； 投标人未提交法定代表人授权委托书（原件）； 投标人提交的投标文件未按要求密封； 投标人授权委托人与开标现场人员不一致的； 投标人不得围标、串标，一经发现取消相应单位投标资格。 |
| 24 | 特别提醒 | 所有投标人投标资料（含公司证件、业绩证明等）均不得提供虚假资料，一经发现将取消投标资格并拉入公司黑名单，永远不得参与公司项目招投标。 |

一、总  则

1、招标范围及综合说明

1.1本次招标范围：此次招标内容为坪坝营森林小镇一期工程及其附属工程在设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结算阶段造价咨询全过程跟踪服务工作，目标计划安排：根据招标人的投资概算协助设计院优化设计方案降低造价，根据施工图纸、设计资料、合同等相关文件编制工程量清单、招标控制价及清标；造价指标分析；协助招标人签订合同，施工跟踪咨询（签证、工程付款、工程变更及其他工作）；结算审核及项目后评价等其他方面等。

1.2资金来源：自筹。

2、投标人的资格条件及资质等级要求

2.1 投标人资质等级要求详见“前附表”。

2.2 投标人合格条件标准见本工程资格审查文件。

2.3 本工程采用资格后审的资格审查方式确定合格投标人。

2.4投标人必须按资格审查文件要求在递交响应文件时一同报送资格审查的资料。

3、投标费用及其他

3.1投标人应承担响应文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理单位对上述费用不负任何责任。

4、工程服务质量要求

4.1满足国家相关规范标准及甲方要求。

二、竞争性磋商文件

6、 竞争性磋商文件内容

6.1本竞争性磋商文件由四个部份组成，除本款下述各部分内容外， 招标人在招标期间发出的答疑纪要或补遗书和其他正式有效函件，均是竞争性磋商文件的组成部份。四个部份的内容如下：

第一章：竞争性磋商公告

第二章：投标须知

第三章：合同条款

第四章：响应文件格式

6.2投标人获取竞争性磋商文件后，对竞争性磋商文件所有内容、份（页）数等方面应认真核对，如有缺漏或其它方面问题应在领到竞争性磋商文件后向招标代理单位提出澄清更正，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅竞争性磋商文件所有的内容，如果投标人的响应文件不能符合竞争性磋商文件的要求，责任由投标人自负。

三、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充

7、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充

7.1招标人将不集中组织答疑会

7.2无论是招标人根据需要主动对竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，或是根据投标人的要求对竞争性磋商文件做出澄清或修改，招标人都将于投标截止3日前在恩施旅游集团官网公布。澄清、修改通知作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知，因投标人原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

7.4当竞争性磋商文件澄清、修改、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的书面文件为准。

8.竞争性磋商文件的获取

8.1投标人未按竞争性磋商文件要求获取竞争性磋商文件的，其投标将被拒绝。

四、响应文件的准备

9.现场踏勘

9.1投标人在获得竞争性磋商文件的有关资料后，可自行对工程现场及周围环境进行的勘察，以便获取由投标人自行负责编制的响应文件和签订合同所需的一切资料，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。现场勘察的费用由投标人自行承担。

9.2在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，招标人和招标代理人均不负责。

五、响应文件的编制

11.响应文件的语言及计量单位

11.1响应文件和与投标有关的所有文件应使用汉语，投标人随响应文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。

11.2除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.响应文件的组成

响应文件应包括：商务文件、技术文件和投标报价文件三个部分（装订成一册），正本壹份、副本肆份

12.1投标人所递交的商务标文件应包括下述内容：

（1）法定代表人身份证明（格式见竞争性磋商文件）

（2）法定代表人授权委托书（格式见竞争性磋商文件）

（3）项目管理机构（格式见竞争性磋商文件）

（4）资格审查资料

（5）投标人在参加投标活动前三年内没有不良行为记录（提供相关平台查询记录截图）。

（6）根据恩施州人社函【2017】35号“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见的补充通知”规定投标人在本项目响应文件递交截止时，不得出现因拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（响应文件中应作出书面承诺，否则其投标将被拒绝）。（格式见竞争性磋商文件）

（7）投标人认为需要提交的其他材料（如有）。

12.2投标人所递交的技术标文件应包括下述内容

（1）机构设置及主要人员情况介绍（格式见竞争性磋商文件）；

（2）服务方案（格式自拟）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明（如有）。

12.3投标报价文件

（1）投标函（格式见竞争性磋商文件）

（2）报价书（格式见竞争性磋商文件）。

13.投标报价

13.1投标报价应以发包人提供的鄂旅投资产（2016）109号文的折扣率进行报价，且总报价不得超过招标控制价及控制价的折扣率。投标人报价超出招标人控制价及折扣率的响应文件做废标处理。

13.2投标报价方式

13.3投标人的投标报价应包括完成本招标范围内造价咨询服务所需的全部费用，按鄂旅投资产（2016）109号文（详细文件见附件）的折扣率报价。投标人应自行主动踏勘现场，折扣率报价包括且不局限于人工费、差旅费、办公费、相关人员保险费用、管理费、利润，按规定应缴纳的税金等与本项目有关的一切费用，均含在报价内，中标后一律不作调整。投标人应根据自身实力、经验、现场环境以及招标文件的要求，市场价格进行投标报价，且不得低于其企业成本。

13.5本项目所有实施费用、安全防护费用、意外伤害保险等费用应包含在合同总价中，由投标人承担，报价时予以考虑。

14.响应文件的编制、格式签署、份数标志与密封

14.1投标人应按本竞争性磋商文件规定的格式、要求和顺序编制、装订响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标无效。

14.2投标人须编制符合要求的响应文件正本一份副本四份。

14.3响应文件的正本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面注明“正本”。

14.4除投标人对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由响应文件签字人签字或盖章。

14.5响应文件应按竞争性磋商文件第四部分的响应文件格式要求加盖投标人印章、经法定代表人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交授权委托书。

15.响应文件的密封与标志

15.1密封：投标人必须将响应文件密封提交，可将响应文件统一密封或将正本和每份副本分别密封，所有响应文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

15.2标志：投标人应在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、项目编号以及投标人的名称，并注明开标时间前不得开封。

15.3如果包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标代理机构将不承担响应文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝,并退还投标人。

六、响应文件的递交

16.投标截止日期

16.1投标人应在前附表中第17项规定的时间之前将响应文件及按要求应提交的相关证明原件递交到指定地点。招标人在接到响应文件时将收到的日期和时间作书面记录。

投标人应将响应文件中有关证明资料的原件提交给招标人，同时响应文件中需另附一份与核查原件相一致的复印件。

16.2投标人未按规定获取竞争性磋商文件的，其投标将被拒绝。

16.3招标人可以修改通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在此情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

16.4超过投标截止时间送达的响应文件将被拒绝并原封退给投标人。

16.5到投标截止时间止，递交响应文件的投标人少于3个时，招标人将依法重新组织招标。

17.响应文件的修改与撤回

17.1投标人可以在递交响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其响应文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改响应文件。

17.2投标人的修改或撤回通知，应按本文件第14、15款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）

17.3投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回响应文件，否则其投标保证金将不予退还。

18.迟交的响应文件

18.1 招标人在“前附表”第16项所规定的投标截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退回给投标人。

七、开标与评标

19.开标

19.1采购人将按投标须知前附表和竞争性磋商公告规定的时间和地点组织开标，在相关监督部门的监督下公开开标，开标由招标人主持，内部开标；投标人的法定代表人或其委托代理人应持身份证参加开标会并签到。

19.2开标程序：

19.2.1开标会由采购人主持，主持人宣布开标会议开始。

19.2.2 投标人递交资格证明材料。详见投标人须知前附表。

19.2.3查验投标人到场情况及响应文件的密封情况。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会，或响应文件没有按规定密封的，响应文件将被拒绝、退还给投标人。

19.2.5密封情况及参加人员情况检查完成后进行资格审查和符合性审查。

19.2.6资格性审查和符合性审查结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

19.2.7工作人员当众拆封经上述审查后有效投标的投标报价文件，唱标人宣读投标人名称、投标报价，并由投标人在投标报价记录上签字确认。

19.2.8磋商顺序由签到顺序决定依次进行二次报价。

19.2.9二次报价完毕后，所以合格投标人进场进行独立自主的最终报价。

19.2.10开标会由专人负责记录。

19.2.11投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。开标后投标人不得对开标现场已确认事项提出质疑。

20.评标委员会、评标与评标保密

20.1开标结束后，进行评标。评标工作在相关监督部门的监督下，由评标委员会组织进行，评标采用保密方式进行。

20.2评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动，人数为5人及以上的单数。由评委推举产生评标组长，评标组长与其他评委具有同等表决权。

20.3开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，以及与评标有关的其他任何情况均严格保密。在响应文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。中标人确定后，招标人不对未中标的单位就评标过程以及未中标原因作出任何解释。未中标的单位不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

21.评标办法和程序

21.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章评标办法前附表规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

21.2评审标准:

| 条款号 | 评审因素与标准 |
| --- | --- |
| 资格评审（后审） | 是否具备有效的营业执照 是否具有资质证书 拟派的项目负责人是否具备土木建筑专业的一级造价工程师或造价师注册证书同时具有土木建筑专业造价师职业资格证书 拟派的项目负责人是否具备中级（含）以上职称证 自2016年8月份以来是否承接过至少一项类似项目 其他要求：不良行为记录、拖欠劳动者工资等是否符合要求 |
| 形式与响应性评审 | 投标函是否有法定代表人签字或盖章并加盖单位章 服务周期是否满足要求：从设计阶段到结算审核完成 服务质量要求：满足国家相关规范标准及甲方要求。 是否响应响应文件第四章的格式要求 报价清单是否符合要求 响应文件的其他要求 |
| 上述所指的材料中：法定代表人授权委托书由监督人员进行初审并与身份证件核对后，身份证件退还投标人代表，其余材料将由评标委员会进行详细审查后退还给投标人（法定代表人授权委托书原件由招标人存档，不退还）。 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 商务标：20分 综合标：20分 技术标：60分 总分=商务标+综合标+技术标 |
| 3.2.2 | 商务标 评审 （100分） | 评标基准价 计算方法 |  |
|  |  |  | 评标基准价的计算： 评标基准价的计算：各有效投标的投标报价中（最终报价），最终报价最低的为评标基准价。 |
|  |  | 商务标的得分计算公式 | 综合评分法中的最终报价分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 商务标的得分为计算公式示例： 报价得分=（评标基准价/最终报价）×价格权值×100 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 3.2.3 | 综合标评审（20分） | 企业实力 | 6 | （1）企业2018年工程造价总收入在800万元（含）以上得3分，企业2018年工程造价总收入在500-800万元得2分，企业2018年工程造价总收入在500万元以下得1分； |
|  |  |  |  | （2）企业注册资金500万元（含）以上的得2分，200-500万元得1分，200万元以下得0分； |
|  |  |  |  | （3）企业通过IS09001系列质量认证且在有效期内的1分。（以ISO 质量体系证书为准） |
|  |  | 业绩 | 4 | 投标人近三年（投标截止日前推36个月）至少具有一项单项工程造价金额达到2亿元以上全过程造价咨询跟踪服务类似工程业绩得1分，本项最多得4分。（以合同签订时间为准） |
|  |  | 项目负责人情况 | 5 | （1）项目负责人具有注册造价师资质和高级职称得1分，造价师具有5年以上注册资格且具有高级职称的得2分； |
|  |  |  |  | （2）造价咨询工作年限5-10年得0.5分，10年以上得1分； |
|  |  |  |  | （3）项目负责人的项目业绩情况：近三年内承接过单个合同工程造价金额达到2亿元以上全过程造价咨询跟踪服务项目，提供一份得1分，每多提供一份得1分，最高得2分。 |
|  |  | 项目团队情况 | 5 | 负责本项目专业造价人员不得少于2人，项目团队人员符合本项目需求，资质专业齐全、资质结构合理、相关咨询服务经验丰富的得4-5分，团队人员及配置较好得2-3分，一般得0-1分。 |
| 3.2.4 | 技术标评审（60分） | 工作方案 | 50 | （1）针对本项目特点所制定的工程全过程跟踪审计咨询服务方案的完整性、合理性得0-10分；完整、合理得分7-10分，较合理3-6分，一般0-3分。 |
|  |  |  |  | （2）针对本项目特点所制定的工程全过程跟踪审计咨询服务方案的针对性得0-10分；针对性强得分7-10分，较强3-6分，一般0-3分。 |
|  |  |  |  | （3）针对本项目特点所制定的工程全过程跟踪审计咨询服务方案的可行性得0-10分；针对性强得分7-10分，较强3-6分，一般0-3分。 |
|  |  |  |  | （4）内部复核、服务质量管理制度健全、把关严格得0-10分）；好得分7-10分，较好3-6分，一般0-3分。 |
|  |  |  |  | （5）工作周期承诺及控制措施得0-10分；好得分7-10分，较好3-6 分，一般0-3分。 |
|  |  | 服务质量承诺及罚则 | 8 | （1）服务质量接受主管部门和业主归口部门指导和监督的承诺及罚则得0-2分；承诺及罚则明确合理得2分，较合理得0.5-1分，一般得0-0.5分。 |
|  |  |  |  | （2）保密措施承诺及罚则得0-2分；承诺及罚则合理得2分，较合理得0.5-1分，一般得0-0.5分。 |
|  |  |  |  | （3）反腐倡廉承诺及罚则得0-2分；承诺及罚则合理得2分，较合理得0.5-1分，一般得0-0.5分。 |
|  |  |  |  | （4）服从招标人，根据工程进展情况对工程全过程跟踪审计咨询服务任务的分配、调整以及时效要求的承诺得0-2分；承诺及罚则合理得2分，较合理得0.5-1分，一般得0-0.5分。 |
|  |  | 其他优惠服务承诺 | 2 | 咨询服务单位其他优惠服务承诺得0-2分;承诺及罚则合理得2分，较合理得0.5-1分，一般得0-0.5分 |
| 条款号 | 编列内容 |
| 3.2.5 | 计分办法 | 1、评标委员会成员按照竞争性磋商文件和本办法上述有关规定，给各响应文件评分，并按下列公式确定各投标人的评定分数： 评定分数=技术标得分+商务标得分+综合标得分 2、各投标人投标的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。 3、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。 4、评标委员会根据各投标人投标的最终评分，按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照竞争性磋商文件中规定推荐两名有排序的合格的中标候选人。如果投标人的最终评分相同，则投标报价低的投标人排名优先。 |

21.3投标人的得分为各评委评分的算术平均值，各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。当出现得分相同的情况时，采用低价优先的原则确定排序。

22.资格后审

资格后审工作由招标人依法组建的评标委员会负责,按照竞争性磋商文件中载明对投标人资格要求的条件、标准和方法，审查投标人是否符合要求，主要包括：

22.1投标人应具备建设行政主管部门颁发的工程造价咨询甲级及以上资质且在有效期内（提供资质证书原件）。

22.2具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，投标人不得以分公司名义进行投标，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效（提供原件）；

22.3拟派项目负责人须具备市政或房建专业二级（含以上级）造价工程师证及职称证（提供原件）；

22.4 2016年8月份以来承接类似工程业绩至少1个；

22.5 投标人必须未被列入“信用中国”(网站www.creditchina.gov.cn)黑名单 、未被列为严重违法失信企业名单（网站www.gsxt.gov.cn查询）严重违法失信行为记录名单、提供全国建筑市场监管公共服务平台（网站http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index查询），由供应商对自己的信用信息进行查询（查询时间以发布采购公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖单位公章）。

22.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

22.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

22.7本项目不接受联合体机构，应以独立投标人身份参与本工程投标。

22.8其他要求：拖欠劳动者工资等是否符合要求

只有符合以上标准的投标人才有可能通过资格审查。

23.响应文件的初步评审

23.1初步评审具体包括符合性评审、响应文件的澄清、说明和补正以及投标报价的修正。

24．响应文件的符合性审查

评标委员会对响应文件进行符合性审查，当响应文件出现下列情形之一将视为未在实质上响应竞争性磋商文件的要求，为无效响应文件，不得推荐为中标候选人：

24.1响应文件中的投标函未按竞争性磋商文件要求加盖投标单位公章及法定代表人或委托代理人签章的；或有委托代理人签章，但没有合法、有效的委托书原件的；参加开标会人员不符合竞争性磋商文件规定的；

24.2响应文件未按规定格式填写，密封不合格、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认，造成响应文件实质性不响应竞争性磋商文件的；

24.3响应文件载明的招标项目服务周期、质量不符合竞争性磋商文件要求的；

24.4 响应文件出现两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个报价有效的；

24.5投标报价高于招标控制价总价的；

24.6招标人不能接受的条件，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大限制的；

24.7投标人的企业各类证照中有过期的；

24.8不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

25．响应文件的澄清、说明和补正

25.1评标委员会可以书面方式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

26.投标报价的修正

26.1 评标委员会将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）当单价与数量均符合竞争性磋商文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，修改合价;若评标委员会认为单价有明显的小数点错误，则以投标合价为准，修改单价。

（2）当合价、金额累加错误时，可进行累加修正。

26.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

27. 评标结果

27.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

27.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

八、合同授予

28.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。依照国家相关规定发放中标通知书。

29. 合同签订

29.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和中标人的响应文件内容订立书面合同，中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人取消其中资格，给招标人造成损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

第三章 合同条款

合同编号：

坪坝营森林小镇一期造价咨询全过程跟踪服务合同

项 目 名 称 ：坪坝营森林小镇一期工程

服 务 类 别 ：造价咨询全过程跟踪服务

项目建设地点：咸丰县坪坝营

委托方(甲方)：咸丰龙创置业有限公司

承接方(乙方)：

签 订 地 点：恩施市龙凤生态城营销中心二楼

签 订 日 期：      年   月   日

一、合同协议书

本协议书由咸丰龙创置业有限公司（以下简称“甲方”）为一方，与                        （以下简称“乙方”）为另一方于    年  月  日共同订立。

鉴于甲方已委托乙方为坪坝营森林小镇一期造价咨询全过程跟踪服务项目造价咨询全过程跟踪服务的单位，并已接受了乙方就此提出的报价函及技术建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

1.本协议书中的词句和用语与本咨询服务合同中合同条款所规定的定义相同。

2.下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

(1) 合同协议书及附件（含合同磋商期间的澄清文件，如果有）；

(2) 中标通知书；

(3) 合同条款；

(4) 投标书（含乙方在评标期间递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(5) 投标人须知与投标书附表；

(6) 构成合同组成部分的其他文件。

3.上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4.本合同价格形式为单价包干合同，本合同的造价咨询服务费用为鄂旅投资产【2016】109号文的    %（        ），实际金额以造价咨询报告结论为计费基数计算，合同暂定总价为：￥        元，（人民币大写：                 ），其中不含税价为￥         元，（人民币大写：               ），税金为￥         元，（人民币大写：             ）。

5.本合同价格已经包含但不限于本项目办公材料费、办公设备费、人工费、制作费、差旅费、各种保险、管理费、利润、税费等有关本项目的所有费用；合同签订后，乙方不得以任何理由申请调整合同单价及折扣率。

6.服务周期：从设计阶段到结算审核完成。施工阶段驻场时间（从甲方通知乙方进场开始计）暂定为叁年，不足或超过叁年，减少或增加施工阶段驻场费用（包含工资、社保及税金）。

7.服务质量要求：满足国家相关规范标准及甲方要求。

8.乙方服务内容：坪坝营森林小镇一期工程及其附属工程在设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结算阶段造价咨询全过程跟踪服务工作，目标计划安排：根据招标人的投资概算协助设计院优化设计方案降低造价，根据施工图纸、设计资料、合同等相关文件编制工程量清单、招标控制价及清标；造价指标分析；协助招标人签订合同，施工跟踪咨询（签证、工程付款、工程变更及其他工作）；结算审核及项目后评价等其他方面等。

9.合同履行期限为合同签订之日起至本项目整体通过竣工验收、竣工结算、审计部门的审计等，直至甲方主管部门最终确认该项目整体的工作全部结束后止。

10.甲方在此同意按照本合同规定的期限和方式，向乙方支付根据咨询服务合同规定应支付的费用。

11.乙方基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本合同的规定履行咨询服务。

12.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。咨询服务任务全部完成，同时咨询服务的服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动终止。

13.本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同壹式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

（此页以下无正文，为签字栏）

| 甲方(盖章)： | 咸丰龙创置业有限公司 | 乙方(盖章)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 | 法定代表人 |
| 授权代理人（签字或盖章）： | （签字或盖章）： |
| 单位地址： |  | 单位地址： |  |
| 联系电话： |  | 联系电话： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 帐 号： |  | 帐 号： |  |
| 纳税识别号： |  | 纳税识别号： |  |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

二、合同条款

第一条 定义和解释

1.1 项目名称：坪坝营森林小镇一期造价咨询全过程跟踪服务。

1.2 甲方：是指本合同条款中指明的执行本建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人资格的合法继承人。本项目的甲方：咸丰龙创置业有限公司。

1.3 乙方：是指其投标文件已为甲方所接受，并与甲方签订了合同协议书承担本合同造价咨询的单位，但不包括该当事机构的任何受让人（除非甲方同意）。本合同的乙方：                                          。

1.4 一方：甲方或乙方。

双方：甲方和乙方。

第三方：是指除甲方、乙方以外与此次咨询服务业务有关的当事人。

1.5 项目负责人：是指由乙方书面委任的负责本项目的组织管理者。

分项负责人：是指由项目负责人提名，乙方批准的各专项造价咨询工程师。

1.6 项目合同：是指项目合同协议书、中标通知书、合同条款、投标书、投标书附表、造价咨询服务费报价函、技术建议书以及构成合同组成部分的其它文件。

1.7 咨询服务报告：是指乙方按本合同的规定，为本项目咨询服务工作需要而完成的分项咨询服务报告、分阶段咨询服务报告、总体咨询报告等。

1.8 日：指日历日。

1.9 本合同所指时间均为北京时间。

# 第二条 甲方的义务

2.1 甲方应根据项目的具体情况提出咨询服务工作要求并及时支付造价咨询费用。

2.2 甲方应向乙方提供开展造价咨询工作所需要的基础资料。

2.3 甲方应负责与本次咨询服务业务有关的第三方的协调工作，为乙方工作提供外部条件。

2.4 甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三方提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

2.5 甲方应当授权胜任此次咨询服务业务的代表，负责与乙方联系。

2.6 甲方应维护乙方的工作成果，不得擅自修改或转让。

# 第三条 乙方的义务

3.1 乙方应根据本项目的具体情况，按照甲方要求及国家有关规定，完成咨询服务工作。向甲方提供与此次咨询服务业务有关的资料，包括造价咨询的执业资格证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询服务工作计划等。

3.2 乙方应做好造价咨询的工作质量管理工作，建立健全造价咨询项目实施体系，明确各阶段及各分项咨询服务的责任人，并对本项目的造价咨询成果工作质量负责。

3.3 乙方应根据本项目的具体实际情况开展造价咨询工作，提供的咨询服务结论必须客观、真实、准确。

3.4 在履行合同期间或合同规定期限内，不得向第三人泄露与本合同工程咨询业务活动有关的任何资料、信息。

3.5 乙方应按照本合同及国家有关规定做好本项目的造价咨询工作，并且涵盖以下工作内容（包括但不限于）：

①目标计划安排。

②按甲方要求完成概算编制工作。

③根据施工图纸、设计资料、合同等相关文件编制审核工程量清单、招标控制价。编制时间满足招标文件要求。

④清标：乙方对全部或部分投标文件进行基础性分析和整理工作，针对投标文件对招标文件的响应性、可能存在的计算错误、主要价格的合理性、不平衡报价、表述不清、矛盾歧义以及中标后履约潜在风险等方面，进行详细审查及分析，并在此基础上提交清标报告。

⑤造价指标分析。

⑥造价工程师驻场实施施工阶段全过程跟踪咨询（含签证、支付审核及支付建议等）。

⑦结算审核，并出具结算审核报告。

⑧项目后评价等。

3.6 乙方应按每单项工程向甲方提供咨询报告。在甲方需要时，提供相关咨询报告。

3.7 人员保证与变更

乙方必须安排投标书中承诺的人员投入工作，并在造价咨询过程中保持人员的相对稳定（未经甲方同意，不得更换人员），至少保证有一名专职人员（工程师，具有五年以上造价咨询工作经验）常驻现场；如果乙方人员渎职、不能胜任工作或从事其他违法活动，甲方有权提出更换要求，乙方应立即派出具有同等资历的人员替换。若乙方的工作没有达到合同要求的深度时，甲方有权提出要求增加服务人员和服务力量，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

3.8 若乙方在提供咨询服务工作过程中发生人员伤亡或财产损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，乙方自行承担全部责任。

第四条  违约责任

4.1 甲方的违约

甲方应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的实际损失。

4.2 乙方的违约

合同期限内，乙方应当全面履行合同中约定的义务，如因乙方产生下列（但不限于）任一行为，将视为乙方违约，应当向甲方承担赔偿，甲方有权选择解除合同：

(1) 如果乙方将造价咨询任务转包或者未经甲方同意违规分包；

(2) 乙方未按照国家有关法律、法规、政策提供咨询服务，或未根据合同及甲方的要求提供咨询服务；

(3) 如果乙方未能按期（甲方同意延长期限的情况除外）提交咨询报告（包括各阶段成果报告），视为乙方违约，乙方每次每延期10天(不足10天按10天计)，甲方将按合同价的2-5%计算乙方的违约金；延期次数达到2次以上（含2次）的，甲方有权单方面解除合同，且乙方须向甲方支付合同约定金额的20%的违约金；

(4) 因咨询成果涵盖内容不全、深度不够引起返工除由乙方负责继续完善咨询成果外需另行向甲方赔偿因此而造成的返工费。

(5) 因咨询成果严重失实、咨询意见不准确，且拒绝重新提供咨询成果或纠正的，甲方有权不支付任何费用或要求乙方返还已支付的费用。

（6）乙方委派的符合甲方要求的驻场工程师不能按照甲方规定时间要到岗，按￥2000元/天向甲方支付违约金，违约金在支付咨询费时扣减。连续5日历天不能到岗的，甲方有权无条件解除合同。

第五条  合同的生效、延误、变更、推迟、解除与终止

5.1 合同的生效

本合同协议书自双方签字盖章后所有合同文件生效。乙方工作的开始和完成时间按照合同协议书的规定执行。

5.2 延误

由于甲方或不可预见的自然或社会等因素，导致服务增加和时间延续则：

(1) 乙方应将此情况与可能产生的影响尽快通知甲方，并采取合理措施使损失减少到最小；

(2) 甲方在与乙方协商后应相应地延长乙方的工作期限。

5.3 变更

(1) 如根据甲方或上级主管部门要求，服务内容与合同约定内容发生变更，乙方应提交变更服务的建议书，此类建议书的准备和提交应视为已含入报价中，甲方不再另行支付费用。

5.4 合同的解除

若乙方无正当理由，未根据委托合同的规定履行全部或部分义务，甲方可书面要求乙方予以解释。若乙方在14日内未能给予合理的答复，甲方可在进一步发出书面通知7日后，解除合同。甲方按照本合同或本合同第4.2款规定解除合同，乙方应负责赔偿因其未履行合同义务或履行合同义务不力而造成的甲方损失，该损失赔偿费从甲方应支付给乙方的服务费用中扣除，乙方的服务费不足以补偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方主张。

5.5 推迟与终止

(1) 甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知乙方，并说明理由。若甲方在5天内没有收到满意的答复，甲方可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出10天后发出。

(2) 如乙方提供的咨询成果严重失实、咨询意见不准确，且拒绝重新提供咨询成果或纠正的，甲方可终止本合同，并不支付任何费用。

5.6 职业道德及廉政

(1) 咨询工作人员必须严守职业道德，公平、客观开展咨询工作。任何与咨询对象有关联的人员均不得参与本项目的咨询工作。

(2) 未取得甲方书面同意，不得向其它方透露敏感信息，不得对其它方有任何私下承诺。

(3) 不得向咨询对象索要或接受任何财物，不得接受咨询对象提供的办公及通讯设备，不得由咨询对象提供食宿及交通工具。

5.7 合同终止不影响权力和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

第六条  费用与支付

6.1 服务费用

最终的造价咨询服务费用根据乙方出具咨询报告金额为计费基础根据鄂旅投资产（2016）109号文收费标准乘以折扣率计算。

注：结算时，审减额不另行付费。

6.2 支付比例与时间

（1）项目清单及控制价编制审核完成并出具报告后30日内，支付至该阶段咨询费用的90%；

（2）施工阶段咨询费按季度支付，自开工之日起每季度末向乙方支付2万元，至施工阶段咨询总费用的70%停止支付；

（3）项目结算通过甲方最终审计后30天内，支付至该项目咨询总费用的100%；

（4）每次付款前，乙方需提前向甲方税率为   %正规等额的增值税专用发票。如因乙方提供发票不及时，甲方有权顺延付款时间，且乙方自行承担因延迟付款造成的一切直接及间接责任。

6.3 有异议的支付

如果甲方对乙方提交的付款申请有异议时，甲方应立即发出书面通知要求乙方澄清，此时，应在收到乙方书面澄清并表示接受该澄清(以乙方签发的日期为准)之日起30天内支付。如果乙方在收到甲方要求书面澄清的通知后15天内(以甲方签发通知的日期为准)未做任何书面答复，则甲方不予支付，直到乙方作出书面澄清为止。

第七条  其  它

7.1合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本合同。甲方和乙方均应按照本合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

7.2 法律和法规

本合同必须服从国家的现行的相关法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

7.3 合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有模棱两可或互相矛盾处，以下面所列顺序在前的为准：

(1) 合同协议书及附件（含合同磋商期间的澄清文件，如果有）；

(2) 中标通知书；

(3) 合同条款；

(4) 投标书（含乙方在评标期间递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(5) 财务建议书和技术建议书；

(6) 投标人须知与投标书附表；

(7) 构成合同组成部分的其他文件。

7.4 转让和分包

(1) 禁止乙方将本合同规定的造价咨询任务转让。

(2) 没有甲方的同意，乙方不能将造价咨询工作的任何一部分分包。即使得到了甲方的同意，也不应解除乙方根据合同规定应承担的全部责任和义务，乙方应对其分包人的工作负全部责任。

7.5 版权及保密

(1) 甲方提供的所有资料（包括文字、图纸及电子数据等）均受版权保护，是这些资料的版权所有人。若未得到书面同意，乙方不得将该版权内容复制、改变、分发、发布，或作其他用途，将承担法律责任。

(2) 在造价咨询招标及合同执行工作中，甲方提供的所有资料（包括文字、图纸及电子数据等），乙方应严格保密，未取得甲方书面同意，不得向其它机构或个人透露相关信息。

7.6 利益的冲突

除非甲方书面同意，乙方不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；乙方不得参与甲方的利益相冲突的任何活动。

7.7 争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在乙方和甲方之间达成一致意见；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；如协商或调解不成的，由恩施市人民法院管辖。

第八条 相关要求

8.1全过程造价咨询业务质量要求

8.1.1全过程工程造价控制包括但不限于工程量清单、拦标价编制及审核；清标；审核工程计量支付并提供支付建议；审核工程变更费用；审核索赔与现场签证费用，进行成本分析与动态控制；结算审核、提供人、材、机等方面的价格信息咨询。

8.1.2工程量清单、拦标价编制及审核中，暂列金及专业工程暂估价不计入计费基数。

8.1.3结算审核中，甲方主材不计入送审金额。

8.1.4工作质量的奖励与处罚：

8.1.4.1C1=编制单位提供的施工图预算价；

C2=审核（或背靠背编制核对）后的施工图预算;

｜C1-C2｜(不含图纸原因造成造价差异，下同)/C2≤3%，不扣减咨询费，3%<｜C1-C2｜/C2≤8%，扣减咨询费的20%(其中10%奖励给审核单位)；

｜C1-C2｜/C2>8%，扣减咨询费50%（其中25%奖励给审核单位）；

8.1.4.2公司或项目建设单位在工程量清单及控制价审核单位出具审计报告的基础上进行审减（不包含项目建设单位原因造成的审减，下同），审减金额在2%以内（包含），视为合理误差；超过2%，扣减审核单位50%咨询费；

8.1.4.3对于清单漏项、清单描述不清（图纸原因除外），项目建设单位可直接扣减咨询费，扣奖金额依据清单漏项、清单描述不清可能造成损失，每条清单子目最低￥500元，最高1万，处罚金额的50%奖励给审核单位。

8.1.4.4结算审核质量要求：审核成果综合审减率为X，当X＜5%，不扣减本阶段咨询费；5%≤X＜10%，扣减本阶段咨询费的20%；10%≤X＜15%，扣减本阶段咨询费的50%；15%≤X，追究责任，剔除出鄂旅投资源市场。综合审减率=（（工程结算初审审核成果-工程结算复审审定额）/工程结算初审审核成果）*100%

8.2 此次合同内容为本项目设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结算阶段造价咨询全过程跟踪服务工作（甲方根据项目实际情况有权调整招标服务范围和内容），包括但不限于：

8.2.1目标计划安排:根据甲方的投资概算协助设计院优化设计方案降低造价，根据施工图纸、设计资料、合同等相关文件编制工程量清单、招标控制价及清标；造价指标分析；协助甲方签订合同，跟踪审计（签证、结算初审、与本项目工程预、结算和工程变更相关的其他工作）及项目后评价等。

8.2.2设计阶段：根据甲方需要完成项目概算工作；协助甲方开展限额设计工作，进行设计挖潜，技术经济分析、比较、论证在保证功能的前提下，进一步寻找节约投资的可能性。

8.2.3招标阶段：

①根据招标图纸及招标文件，编制、审核工程量清单及招标控制价；

②对政府价格信息中没有的材料设备进行询价并提供询价记录；

③清标。

8.2.4施工阶段：

①协助甲方制定工程成本控制办法，包括工程变更程序和工程量、价调整、工程款支付 等管理办法。

②协助甲方的合同管理，包括合同变更磋商、变更的处理程序，落实变更的措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况，协助甲方拟订补充合同。

③按甲方要求进行现场工程实物计量及与投资控制有关的专题会、审核工程变更费用及签证文件、出具变更审核报告，审核工程计量支付并提供支付建议,整理结算资料等施工的全过程投资控制，按月、季、年提交投资控制报告。

8.2.5竣工结算阶段：收集和整理工程各项目（包括但不限于施工、勘察设计、监理、检测及其他专项咨询等）结算依据资料,提供结算审核服务及结算审核报告，确保工程审计所需资料的完整性、合理性、正确性。

8.2.6项目后评阶段：在工程竣工交付使用后，根据原来的规则，分析比较工程范围、进度和造价的变化情况，总结经验，对甲方提出合理化建议。

8.2.7其他：本工程造价咨询服务及投资控制事项，咨询单位需派出人员随时接受甲方要求出席会议对本工程的造价咨询（提前通知，但不另行计算咨询费）

8.3乙方拟派人员要求

8.3.1人员数量要求：控制价编制和结算审核阶段乙方根据时间节点和甲方要求选派工程师。

（1）施工阶段跟踪咨询：至少1名造价工程师驻场。

（2）以上人员均需具有5年以上丰富造价咨询经验。

（3）咨询人选派的驻场造价工程师必须具有较强的业务水平、沟通能力。乙方应保证支付给选派的驻场造价工程师薪酬达到税后12万元/年，且必须为选派的驻场造价工程师缴纳国家规定的社保。若乙方选派的以上驻场造价工程师业务水平等达不到甲方要求，乙方需及时更换各专业工程师。

8.3.2乙方选派的工程师不得做兼职。

8.3.3甲方只提供办公场所，乙方自行解决办公用品（包括但不限于办公电脑、软件狗等）、住宿、日常生活、往返现场交通费等。

8.3.4每月出具准确的变更签证调增、调减报告，否则分别对乙方及其现场造价人员按￥2000元/次进行处罚。

8.3.5工程完工壹周内，出具准确的结算汇总报告，否则分别对乙方及其现场造价人员按￥8000元/次进行处罚。

8.3.6变更签证完成（含盖章）时间为0.5天，否则分别对乙方及其现场造价人员按￥2000元/次进行处罚。同时，造成损失的还应承担责任，赔偿实际损失。

8.3.7乙方选派的工程师严格服从甲方时间管理：

①周一至周六：按时上下班；

②节假日：随叫随到。

否则分别对乙方及其现场造价人员按￥1000元/次进行处罚，造成损失的乙方还应承担赔偿责任。

8.3.8变更签证出现原则性错误，分别对乙方及其现场造价人员按￥1000元/次进行处罚。

8.3.9因乙方不按时发放工资影响现场造价人员工作情绪的，每发现一次，对乙方进行￥1000元罚款处罚。

8.3.10甲方一旦发现有任何不廉洁自律的行为，乙方需立即换人。经查证属实的，甲方将追究乙方及其现场造价人员法律责任，并将乙方列入鄂旅投公司资产管理、工程造价咨询类中介机构资源库黑名单。

本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同壹式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

（此页以下无正文，为签字栏）

| 甲方(盖章)： | 咸丰龙创置业有限公司 | 乙方(盖章)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 | 法定代表人 |
| 授权代理人（签字或盖章）： | （签字或盖章）： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

廉政合同

为做好坪坝营森林小镇一期造价咨询全过程跟踪服务的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，咸丰龙创置业有限公司 (以下称甲方)与乙方                                          (以下称乙方)，特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一) 严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

(二) 严格执行坪坝营森林小镇一期造价咨询全过程跟踪服务项目造价咨询全过程跟踪服务合同文件，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四) 甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的项目管理分包项目。

第三条  乙方义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五) 乙方及其工作人员不得索取或接受项目法人、监理单位、施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得要求报销任何应由乙方或个人支付的费用。

(六) 乙方及其工作人员必须严格按照项目管理规程办事，不得与项目法人、监理单位、施工单位串通，损害国家利益和甲方利益。

第四条  违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有关主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至本项目通过竣工验收并签发竣工验收证书后结束。

第七条  本合同作为坪坝营森林小镇一期造价咨询全过程跟踪服务项目造价咨询全过程跟踪服务合同的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同壹式陆份，合同双方各执叁份，具有同等法律效力。

（以下为签字栏）

甲方(盖章):                       乙方(盖章):

法定代表人或                      法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日                     年   月   日

第四章 响应文件格式

1.响应文件封面格式

坪坝营森林小镇一期造价咨询全过程跟踪服务竞争性磋商

响

应

文

件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年     月     日

目   录

（格式自拟）

2.投标报价文件封面格式

坪坝营森林小镇一期造价咨询全过程跟踪服务响应文件

商务文件

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年     月     日

### 2.1投标函及投标函附录

（一）投 标 函

致：                          （招标人）

根据贵方                              项目的竞争性磋商公告及竞争性磋商采购文件，我方签字代表              （姓名）经正式授权并代表投标人             （投标人全称）提交本项目的投标响应文件：正本一份、副本四份。

愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供造价咨询全过程跟踪服务，报价为鄂旅投资产【2016】109号文的    折，暂定金额￥        元，人民币大写：         元整（实际金额以造价咨询报告结论为计费基数计算）。

据此函，我方承诺如下：

1.服务周期：         。

2.服务质量要求：            。

3.我方已详细审查全部“竞争性磋商采购文件”，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性磋商采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

4.我方完全理解并接受竞争性磋商采购文件的各项规定和要求，对竞争性磋商采购文件的合理性、合法性不再有异议。

5.我方愿意按照竞争性磋商文件规定的各项要求，向招标人提供合格的服务。

6.我方同意从竞争性磋商采购文件规定的开标日期起遵循本竞争性磋商采购文件，并在竞争性磋商采购文件规定的有效期内均具有约束力。

7.如我方中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“竞争性磋商文件”及法律、法规的规定履行合同责任和义务。

8.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：

电话：                传真：               电子信箱：

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人：          （签字或盖章）

日期：           年     月     日

注：请另拟所有内容与此完全相同的一份，装在一个单独的信封中，以作唱标用。

- 投标函附录

| 坪坝营森林小镇一期造价咨询全过程跟踪服务投标报价清单 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 计费基础 | 总金额（元） | 鄂旅投资产【2016】109号文的折扣率 | 备注 |
| 1 | 预算编制（含招标控制价编制及清标） | 含土建安装、精装修、景观、弱电、配电、天燃气、自来水、场地平整、围墙、售楼部等售楼部等及其他附属项目 | 控制价 （暂按22444.304万元） |  | % | 结算初审时，审减额不另行付费 |
| 2 | 施工阶段造价咨询费（含结算初审） |  | 工程造价 （暂按22444.304万元） |  |  |  |
| 3 | 投标总报价（元） | 小写：￥ 元； 大写人民币： 元。 | 含税 |
| 4 | 投标总报价（折扣） | 鄂旅投资产【2016】109号文（详细文件见附件）的大写： 折（小写： %） |  |
| 5 | 其他承诺服务质量 |  |  |
| 6 | 注：各单项工程总造价情况（估算）：土建安装12050万元；景观项目1322.94万元；弱电197.68万元；配电项目909.328万元；天燃气295.92万元；自来水237.21万元；场地平整350万元；围墙60万元；售楼部300万元；精装修6721.12万元（精装修有25个户型，预算编制费按3000元/个户型计算） |
| 7 | 磋商文件的确认和意见： 我单位已认真阅读和理解招标文件的全部条款、并予以全部确认。 投 标 人： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |

注：请另拟所有内容与此完全相同的一份统一装在一个单独的信封中，以作唱标用。

3.商务文件封面格式

坪坝营森林小镇一期造价咨询全过程跟踪服务响应文件

综合文件

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年     月     日

3.1法定代表人身份证明

投标人名称：

地    址：

成立时间：     年    月      日

经营期限：

姓名：        性别：         年龄：         职务：

系（投标单位全称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：       （盖单位公章）

日期：  年   月    日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证（复印件）正面 | 身份证（复印件）粘贴处反面 |
| --- | --- |

3.2授权委托书

本人        (姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改              （项目名称）        投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

授权代表：           （签字或盖章）

身份证号码：

联系电话：

职务：

投标人：             （盖单位公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

身份证号码：

联系电话：

授权委托日期：     年     月     日

| 身份证（复印件）正面 | 身份证（复印件）粘贴处反面 |
| --- | --- |

附：授权代表身份证复印件

备注: 1.附委托代理人身份证复印件。

- 投标文件由法定代表人签署的，投标文件中不需本授权委托书。投标文件由委托代理人签署的，投标文件中应附本授权委托书。

3.竞争性磋商文件要求投标人的代表参加开标会的，应按上述格式，持纸质授权委托书参加开标会。

4.竞争性磋商文件要求投标人委托的项目负责人承担本项目的，应按上述格式，纸质授权委托书参加本项目。

3.3资格审查资料

（一）投标人基本情况表

项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 住址 |  | 电话 |  |
| 业务负责人 | 姓名 |  | 住址 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  | 其中 | 财务人员 |  |
| 组织机构代码证号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 国税登记证号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 地税登记证号 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 社会保险登记证号 |  |  | 其 他 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：

在本表后应附企业法人营业执照副本、资质证书副本、基本帐户开户许可证等复印件（全本），并加盖单位章。

（二）项目负责人资历表

（附职称证、资格证、造价师证、学历证、身份证及其业绩有效证明文件）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 证书编号 |  |
| 从事类似工作年限 |  |
| 担任项目负责人的工程名称： |
| 承担项目负责人的项目获得优良或受到表彰的工程名称： |

注：1、上述表格各项内容均需出具有效证明复印件盖公章；

2、承担项目负责人的项目获得优良或受到表彰的工程名称，最多填四项；

投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

年    月    日

（三）驻场工程师资历表

（附职称证、学历证、身份证及其业绩有效证明文件）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 证书编号 |  |
| 从事类似工作年限 |  |
| 担任驻场工程师的工程名称： |
| 承担驻场工程师的项目获得优良或受到表彰的工程名称： |

注：1、上述表格各项内容均需出具有效证明复印件盖公章；

2、承担驻场工程师的项目获得优良或受到表彰的工程名称，最多填四项；

投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

年    月    日

（四）拟投入本项目主要管理人员表

| 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 职称 | 专业 | 主要经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 法人代表 |  |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 其他人员 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：附表后须附资质证、职称证书复印件盖公章。

投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

年    月    日

（四）近年（自2016年8月以来）完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工程造价金额 （单位：万元） | 中标金额（单位：万元） | 拟完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表后须中标通知书或合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。

2.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（五）正在服务的和新承接的项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工程造价金额 （单位：万元） | 中标金额（单位：万元） | 拟完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表后应附中标通知书或合同协议书复印件。

2.本表应包含的服务项目，包括正在跟踪服务、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

3.4投标人必须提供无不良行为查询记录截图

备注：投标人必须提供无不良行为查询记录截图：未被列入“信用中国”黑名单(网站www.creditchina.gov.cn) 、未被列为严重违法失信企业名单（网站www.gsxt.gov.cn查询）严重违法失信行为记录名单、未被列入全国建筑市场监管公共服务平台黑名单（网站http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index查询），由投标人对自己的信用信息进行查询（查询时间以发布招标公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖单位公章）。

3.5根据《关于落实<恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法>相关规定的意见》的补充通知（恩施州人社函[2017]35号文的规定，投标人自投标文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（投标人自投标文件递交截止时，投标人应作出承诺，否则投标人的投标将被拒绝）

## 承诺函

（招标人名称）：

我方参加了                      项目投标，若我方中标，我方在此承诺：

我方自响应文件递交截止时间止，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报建设行政主管部门，作为不良记录纳入建设市场信息管理系统。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

年     月     日

3.6无行贿犯罪记录承诺函

（招标人名称）：

我方参加了               (项目名称)投标，我方郑重承诺：

我方自投标文件递交截止时间止前3年，我公司法人                    （统一信用代码：            ）、   法定代表人         （身份证号：           ） 、项目负责人           （身份证号码：           ）未出现行贿犯罪记录。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

年     月      日

3.7投标人认为需要提交的其他材料（如有）

4.技术文件封面格式

坪坝营森林小镇一期造价咨询全过程跟踪服务响应文件

技术文件

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年     月     日

## 技术标（格式自拟）

### 服务方案（包括但不限于以下几项基本内容）：

| 技术标评审（60分） | 工作方案 | 50 | （1）针对本项目特点所制定的工程全过程跟踪审计咨询服务方案的完整性、合理性得0-10分；完整、合理得分7-10分，较合理3-6分，一般0-3分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （2）针对本项目特点所制定的工程全过程跟踪审计咨询服务方案的针对性得0-10分；针对性强得分7-10分，较强3-6分，一般0-3分。 |
|  |  |  | （3）针对本项目特点所制定的工程全过程跟踪审计咨询服务方案的可行性得0-10分；针对性强得分7-10分，较强3-6分，一般0-3分。 |
|  |  |  | （4）内部复核、服务质量管理制度健全、把关严格得0-10分）；好得分7-10分，较好3-6分，一般0-3分。 |
|  |  |  | （5）工作周期承诺及控制措施得0-10分；好得分7-10分，较好3-6 分，一般0-3分。 |
|  | 服务质量承诺及罚则 | 8 | （1）服务质量接受主管部门和业主归口部门指导和监督的承诺及罚则得0-2分；承诺及罚则明确合理得2分，较合理得0.5-1分，一般得0-0.5分。 |
|  |  |  | （2）保密措施承诺及罚则得0-2分；承诺及罚则合理得2分，较合理得0.5-1分，一般得0-0.5分。 |
|  |  |  | （3）反腐倡廉承诺及罚则得0-2分；承诺及罚则合理得2分，较合理得0.5-1分，一般得0-0.5分。 |
|  |  |  | （4）服从招标人，根据工程进展情况对工程全过程跟踪审计咨询服务任务的分配、调整以及时效要求的承诺得0-2分；承诺及罚则合理得2分，较合理得0.5-1分，一般得0-0.5分。 |
|  | 其他优惠服务承诺 | 2 | 咨询服务单位其他优惠服务承诺得0-2分;承诺及罚则合理得2分，较合理得0.5-1分，一般得0-0.5分 |